
裕丰花市房屋漏水维修工程
招 标 文 件

合肥城改投资建设集团有限公司

二〇一八年九月
第一章 投标邀请（招标公告）

    合肥裕丰物业投资有限公司现对“裕丰花市房屋漏水维修工程”进行招标，欢迎符合条件的单位参与投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：

2、项目名称：裕丰花市房屋漏水维修工程

3、项目内容：裕丰花市房屋漏水维修工程
4、项目概算（控制价）： 20万元整             （报价不得高于控制价，否则作无效处理）

二、投标人资格：

1、具备独立法人资格，独立承担民事责任的能力；

2、具备建筑工程施工总承包二级及以上资质；

3、自2015年1月1日以来，具备单个合同金额不少于10万元的渗漏维修工程类似业绩  4 个（提供维修合同备查，合同须能反映出类似的工程内容，以合同签订时间为准）。

3、注册资金不少于500万元。  

4、项目经理资质：项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师。

5、具备有效安全生产许可证。

     6、资格审查方式：资格后审。
以上所需证照皆需提供原件备查。
三、开标日期及时间：

1、开标时间： 见合肥裕丰物业投资有限公司网站 

2、开标地点：合肥裕丰物业投资有限公司

四、投标截止时间：同开标时间
五、报名及招标文件发售时间、地点

1、报名时间：自2018年 9 月20日8:00起-2018 年 9月26  日17:00止
2、报名方式：现场报名

3、获取方式：电子版 

4、招标文件费用：无

5、报名联系人：张工    联系电话：0551-64422644
6、报名地点：合肥市屯溪路70 号裕丰管理中心

第二章 投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	合肥裕丰物业投资有限公司

	2
	项目名称
	裕丰花市房屋漏水维修工程

	3
	项目编号
	

	4
	项目性质
	房屋漏水维修

	5
	包别划分
	不分包 

	6
	付款方式
	付款方式：本项目无预付款，工程竣工验收合格后，决算经招标方审核后付至合同总价的95%，余款5%留作质保金，质保期满后无息支付。

投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。

	7
	联合体投标
	□允许  不允许

	8
	投标有效期
	开标后60天

	9
	服务期限
	本工程开工至工程竣工且质保期满。

	10
	工  期
	工期45天；

	11
	质保期
	2年     

	12
	勘察现场
	自行勘察   □统一组织

本项目自行勘察现场踏勘，自行勘察不指定时间
如自行勘察时有人提出问题，以书面答疑形式处理。

	13
	标书份数及要求
	纸质投标文件：正本1份；副本4份，密封提交。

	14


	投标时间及地点


	投标截止时间：同开标时间

标书递交地点：同开标地点

投标文件接收时间：自投标截止时间前30分钟至投标截止时间止

	15


	开标时间及地点


	开标时间：2018 年9 月27 日9:00

开标地点：合肥裕丰物业投资有限公司  

	16
	评标办法
	有效最低价法，详见招标文件第一部分第四章评标办法

	17
	投标保证金
	1、本项目投标保证金为 10000    元整，投标截止时间前；

2、须由投标人账户转出，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达招标公告指定账号，未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。
4、缴纳账号：户名：合肥裕丰物业投资有限公司  账号：1302012409024901744 开户行：工行屯溪路支行             我公司不承担未换取收据所带来的责任   

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；
（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；
（3）中标人不按规定提交履约保证金的；
（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

	18
	招标人联系方式
	联系人：张工   联系电话：64422644

	19
	投标授权人
	投标人授权代表需是投标单位在职员工。提供授权委托书。



	20
	履约保证金
	人民币中标价的10%，期限至工程竣工验收合格。收受方式为： 转账，收受人为采购人

	21


	答疑


	投标人应认真对照招标时发放的文件，核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在项目划分误差、工程量误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在招标截止时间 3日前向招标人提出异议或修正要求，逾期招标人可不予答复。


	22
	其他要求
	投标人报名后，若放弃投标的，请在开标前三日内书面告知招标人，否则该单位和授权代表将被列入黑名单，自开标之日起壹年内招标人不在受理其投标项目。

	23
	备注
	本招标文件的解释权在招标人


第三章 服务需求

1、 项目内容及要求：

 （一）小瓦屋面：本次共计需维修房屋数量 20 间，具体维修要求为：

   1、清理屋面小瓦，2、更换屋面板：厚度1cm-1.2cm；3、铺设SBS：厚度4mm，抗

冻-10摄氏度；4、挂瓦条：中距12cm,宽度3cm， 厚度3cm；5、小瓦：底瓦薄一点，

小头朝下，盖瓦厚一些，大头朝下；6、檐口瓦。

备注：瓦乙供（甲方提供至指定摆放地点，乙方负责搬运、安装等）

（二）大瓦屋面：本次共计需维修房屋数量 15间，具体维修要求为：

    1、清理屋面大瓦，2、更换屋面板：厚度1cm-1.2cm，3、铺设SBS：厚度4mm，抗冻-10摄氏度；4、挂瓦条：中到中25cm,宽度3cm，厚度3cm，5、更换大瓦

备注：瓦乙供（甲方提供至指定摆放地点，乙方负责搬运、安装等）

（三）承包方式：包工包料

包工期、包安全、包文明施工、包质量，由中标单位承包。中标单位采购供应的材料需经招标人和监理单位确认后方可进场使用。

  二、投标报价要求：
1、投标人现场踏勘情况、相关施工规范进行报价，中标单价不做调整。

投标人对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，实施时不得因现场不熟悉提出增加费用。本项目自行现场踏勘。
2、 报价方式：本项目按小瓦屋面、大瓦屋面、每间维修价格分别报出维修单价（元/间）。根据维修单价乘以维修间数分别报出同类型门面房维修总价。同类型门面房维修总价相加得出此次项目维修总价，总价有效最低价中标。

注：相同屋面构造门面房每间面积基本相同，可能会有细微差别，对此投标人需充分理解，统一核算后进行报价。

	      屋面类型
	        维修单价
	      维修间数
	    维修总价

	  小瓦屋面
	    
	    
	

	  大瓦屋面
	
	
	

	        总价
	


3、投标文件附详细的商务报价文件。

特别提醒：本项目采用全费用综合单价法编制（即投标人根据项目情况、现场踏勘情况报综合单价），单价包干，该综合单价为完成该项工程内容所需人工、材料、机械、脚手架、等各项措施费；保洁费用、管理费、施工中涉及的维护费用、安全防护费用、劳保基金、利润及税金及不可预见的风险费用）。不按此要求报价的，报价无效。
4、本项目不允许按控制价下浮比例报价，应按投标人的各单项乘积、子项小计价格经累加后的算术结果即为最终的投标价，计算错误将导致报价无效。

三、工程验收标准及质量要求：

1、工程验收标准：按设计文件、国家和行业规范组织验收。

2、质量要求：按设计文件要求。

四、投标文件需报送本项目经理部人员组成及相关人员证书等

投标文件中需明确项目班子组成，要求人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书：项目部（项目经理、技术负责人）及项目分部拟派该工程管理的五大员(施工员、造价员、质检员、安全员、材料员或测量员)专业配套、证件齐全。

五、其他要求：

1、招标文件中要求提供的相关材料及证明均需提供，投标人未提供或未按照招标文件要求编制投标文件的，评标委员会有权认定其报价无效。

2、工程应在合同约定工期内完成，工程完工经甲方初验合格后7日内，乙方提供两套完整的工程竣工资料申报竣工验收；验收过程中发现的需完善部分，无正当理由应在7日内整改完毕；竣工验收合格后14日内报送决算。在审计的过程中，所缺资料均应在7日内办理完毕。以上工作中标单位需要按要求完成，若中标单位未按期完成以上工作，招标方有权下发书面通知，并有权要求中标单位承担因此产生的违约责任。

3、中标方应在经济签证事项发生3日内向招标方单位提交书面材料（需附图片等现场资料），否则将视做中标方放弃该经济签证发生的费用。

   4、中标后工程量一律不予调整，投标人不得以工程量清单漏项或工程量缺少而要求增加费用。
六、标后监管：

  中标人中标后，采购人将严格按照企业内控标准对中标人进行评级，具体细则如下：

 A级 ：在履约期间，提前按质按量完成合同内容或受采购人表彰，产品质量、服务明显高于合同要求；

 B级 ：在履约期间，没有出现任何违约情况，按时按质按量完成合同内容；

 C级 ：在履约期间，出现违约情况没对项目质量、进度等造成影响，经采购人督促能够及时整改，并且在后续履约过程中能按时按量按质完成合同内容；

 D级 ：指在履约期间，出现过违约情况虽经委托单位督促拒不整改或整改不力的；在履约过程中被约谈2次以上或列为黑名单的；未能按时按质按量完成合同任务的。

 被评为A 级的中标人将参与采购人每年度 “优秀承包商”的评选；被评为C级的中标人，采购人将对其进行约谈，限期整改，在评为C后，又出现违约情况的，降为等级D；被评为D级的中标人，采购人按合约规定解除合同，没收全额履约保证金，并上报市公管局。
第四章 评标办法
第一章    总  则

第一条 为了做好本工程项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法，即评标委员会遵循规定评标原则， 首先对投标人资格进行评审，对资格评审通过的投标人按投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行商务标评审，评审通过的即为预中标人；如投标人商务标中被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出预中标人、预中标候选人。

第三条 招标人负责组织不少于5人以上单数组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。
第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则
第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 评标程序：本项目采用资格后审，首先对投标人资格进行评审，对资格评审通过的投标人按投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行商务标评审，评审通过的即为预中标人。如投标人商务标评审中被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出预中标人、预中标候选人。

第七条 资格评审结论分为通过和未通过。
第八条 （一）评委会按下表内容对投标人资格进行评审，资格评审结论分为通过和未通过。

	资格审查表

	投标人：

	一、评审指标

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	格式或提交资料要求

	1
	营业执照
	合法有效
	
	

	2
	资质等级证书
	符合招标文件要求
	
	

	3
	安全生产许可证
	符合招标文件要求
	
	在有效期内

	4
	投标保证金
	符合招标文件要求
	
	详见须知前附表要求

	5
	投标授权书
	符合招标文件要求
	
	详见投标格式，见须知前附表

	6
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章。
	
	详见投标格式



	7
	投标函
	
	
	详见后附格式

	8
	投标人及建造师资质、项目部人员组成
	符合招标文件要求
	
	

	9
	标书规范性
	按照后附格式递交、编排标书，无严重编排错乱，装帧规范。
	
	

	10
	标书响应情况
	是否响应标书中的相关工期、付款、质保期等要求。
	
	

	11
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求
	
	

	通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	评委签字：

评审时间：


备注：以上所有内容必须全部通过方为资格审查合格；评委会决定投标文件的响应性及符合性，只依据投标文件本身的内容，而不需求其他外部证据。投标时须携带所有资料原件备查，如未能提供原件或复印件与原件不一致，则有可能导致废标。如有报名单位或公司所提供的资料信息存在任何虚假、隐瞒、欺骗的情况，一经查实，将作为废标处理，将不得参与招投标活动。
（二）商务标评审

(1)、在投标人中，最低投标报价的投标人经评审合格的为第一名，即预中标人；次低投标报价的投标人经评审合格的为第二名，即为预中标候选人。评标委员会将对投标人递交的工程报价和主要材料报价进行评审，如评标委员会认为投标人报价低于合理幅度的，可以要求投标人作出书面说明并提供相关材料。经评标委员会论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的，不能推荐为中标人或者中标候选人，并由评审专家组写出结论性评标报告。

(2)、评标委员会（按投标报价由低到高顺序）对投标报价最低的有效投标人的商务标文件进行评审，实行有效最低价中标原则。符合规定要求的则为预中标人。如不符合，则对投标报价次低的有效投标人的商务标文件进行评审，其余依次类推。

(3)、商务标投标报价有下列情况者，属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理：

①投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

②未按投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的；未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

④投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求；

⑤投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

⑥电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的；

⑦投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

1）当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称、内容、计量单位或工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致，以致影响评标结果的。

2）环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费清单报价低于招标文件规定的。

3）不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的；

4）投标人工费工日单价低于招标文件规定的。

5）投标报价高于或等于控制价的。

6）因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者或商务标修正偏差后影响投标人排序的。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用。

7）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

8）投标报价中更改暂定金额或预留金或招标人提供的暂定价格的。

9）投标人商务标中不应出现负值，却有负值出现的。

10）单位工程中环境保护、文明施工、安全施工及临时设施的措施费计算基数小于该单位工程中养老保险费计算基数的。

11）减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范、有关定额或实际情况的。

12）法律、法规规定的其它情形；
第九条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。
第十条 在评审过程中，评委会发现投标人的报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评委会认定该投标人商务标不合格。

第十一条 如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评委会投票方式确定中标候选人。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。
第十三条 评标后，评委会应写出评审纪要并签字。评审纪要是评委会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评委会全体成员及监督员均须在评审纪要上签字。评审纪要应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第三章  评标纪律
    第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。
第十五条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一．招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件包括以下部分：

1.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

1.1.2第二章：投标人须知前附表；

1.1.3第三章：服务需求；

1.1.4第四章：评标办法；

1.1.5第五章：投标人须知；

1.1.6第六章：建设安装工程合同；

1.1.7第七章：投标文件格式；

1.1.8招标过程发布的答疑、补遗、补充通知等。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

1.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有前后矛盾、残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清与修改

2.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照投标人须知前附表中的规定,以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)招标人提出。

2.2招标人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在合肥裕丰物业投资有限公司网站（www.hfyfhs.com/）上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

2.3在投标截止时间前，招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时
间三日前，通知各投标人。在上述情况下，招标人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

2.4特殊情况下，招标人发布澄清、更正或更改公告后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。
二．投标文件的编制

3.投标文件构成与格式

3.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

3.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

3.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.5除非招标文件另有规定，投标文件需使用人民币填报所有报价。

3.6投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。

3.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

3.8招标人一律不予退还投标人的投标文件。

     3.9 （一）商务标

                                              工程施工招标
投  标  文  件
招标编号：

项目名称：                                               

投标文件内容：    
      投标文件商务标

           
投 标 人：                （盖公章）                    

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）          

日  期：       年      月     日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                  

单位性质：                                               

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。
投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
二、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：                     

投  标  人：                                       （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 函

致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。   

13、其他补充说明：             {补充说明事项}         
投 标 人：      名称   （盖章）  







单位地址：
                                                    

法定代表人或其委托代理人：    （盖章）  

邮政编码：

电话：

 传真：                         

开户银行名称：





开户银行账号：



  
     
日期：_____年____月____日

四、工程报价书

                                       工程

工 程 报 价 书

投标人法定代表人：                          （签字或盖章）

编制人：               (签字或盖章)
审核人：               (签字或盖章)
编制日期：                                         

投  标  总  报  价

建设单位:                                    
工程名称：                                   
投标总报价（大写）：                               
（小写）：                             
投  标  人：                          （盖章）

法定代表人：                       (签字或盖章)
编制日期：                                     

(一) 投标报价说明
 1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.报价中均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.本报价的币种为 人民币 。

4.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）工程项目投标总价表
工程名称：                                                第   页共   页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）

	一
	
	

	二
	
	

	三
	
	

	…
	
	

	…
	
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


（三）投标分项报价表

	序号
	工程分项内容名称、规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投标人公章：
备注：

4.报价
4.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

4.2投标单位针对本工程报价。
4.3 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.4投标人的报价依据招标范围及相关规定计费。报价包括人工费、招标文件规定由投标单位负责供应的材料费、辅助材料费、材料二次运输费、械费、配合费、管理费、劳保基金、管理费、利润、所测算的风险金及税金等全部应有或可能发生的费用。

4.5投标人必须对目前市场因素、现场环境因素、社会因素等不确定因素对保证实现预定工期目标造成的风险费用做出估计，并在报价中考虑，不得以估计不足为由而提出任何增加工程价款或索赔要求。

5.投标内容填写及说明

5.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
5.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

5.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

5.3.1服务内容的详细描述；

5.3.2服务保障措施。

5.4投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

6.投标保证金

6.1投标前，投标人应向招标人提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出。投标保证金应在投标截止时间前足额到达指定账户。

6.2 投标保证金可采取下列任何一种形式：

6.2.1异地电汇（应提交加盖银行转讫章的回单）；

6.2.2本地转帐（应提交加盖银行转讫章的回单）；

6.2.3 网上银行支付；

6.2.3.1投标人应在投标截止时间前一个工作日完成网上支付程序并确认已支付成功，如因投标人未提前确认支付成功对投标造成影响的，其后果由投标人自行承担；

6.2.3.2 投标保证金收据请在网上支付成功后携带加盖单位公章的回执码打印件来我公司财务部门办理。

6.3  转账方式提交投标保证金的，投标人在凭相关银行凭证原件到来我公司财务部门办理保证金收据手续。

6.3.1 为了确保投标保证金能在投标截止时间前到达指定账户，投标人应当提前办理投标保证金缴纳手续。在递交标书时手持缴纳凭证以备查验，现场查验、请勿密封，如与标书一起封装，造成无法查验，视同未缴纳投标保证金。
6.4 招标人不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金缴纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金缴纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。
6.5 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。
6.6招标人将在中标通知书发出后十个工作日内退还未中标人的投标保证金，在合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金；

投标保证金只退还至投标人账户。

6.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

6.7.1投标人在投标有效期内撤回其投标或在规定的时间内不领取中标通知书；

6.7.2中标人在规定期限内未能：

①根据规定签订合同；

②根据规定提供履约保证金。

7.投标有效期

7.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

7.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

7.3投标有效期从投标截止日起计算。
7.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

8.投标文件份数和签署

8.1 投标人应按照要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

8.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印（热敏纸无效）。依招标文件要求加盖投标人公章。
三．投标文件的递交

9.投标文件的密封和标记

9.1投标文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及包别。
9.2建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装。

9.3如果未按上述规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

10.投标文件的递交 

10.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。

10.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标人将拒绝接收。

11.投标文件的修改和撤回

11.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知招标人。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

11.2 投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

四．开标与评标

12.开标

12.1在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

12.2开标前将进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

12.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

12.4开标时当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

13. 投标文件的澄清、说明或补正

13.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

13.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；计算错误的，报价无效；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

14.评标
14.1评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。评标办法详见招标文件第一部分第四章。

15.废标处理

15.1在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

15.1.1通过资格审查的投标人不足三家的；

15.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

15.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.1.4因重大变故，采购任务取消的。

15.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

15.2.1购买标书后放弃参加投标的；

15.2.2未经招标中心允许，离开开标现场通知不上的；

15.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

15.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

15.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

15.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

15.3采购方式现场改为竞争性谈判时，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

15.3.1采购方式现场改为竞争性谈判时谈判的资格要求、采购需求、付款条件、商务条款、评标办法等均按招标文件规定不变，如有变化将书面告知所有参加谈判的投标人。

15.3.2谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

15.3.3投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

15.3.4在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

15.3.5谈判时，投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评委会可以否决所有投标。

五．定标与签订合同

16.定标

16.1投标人资格审查评审后，评委会按投标人报价从低到高对投标人的商务标进行评审，通过评审的投标人则为中标候选人。为通过评审的则依次递补进行商务标评审。

16.2原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

16.3 最低报价并不是被授予合同的保证。

16.4 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

16.4.1提供虚假材料谋取中标的；

16.4.2与其他供应商或者招标人工作人员恶意串通的；

16.4.3向评审专家、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

16.4.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

16.4.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

16.5将在网站上发布评审结果公告，公示期为三个工作日，期满无异议则自动转为中标公告。

16.6 中标公告期满后，中标人应及时到招标人处领取中标通知书，逾期五日未领取中标通知书的，招标人有权取消其中标资格，由排名第二的预中标人递补中标。

17.履约保证金

17.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额及收受人见投标人须知前附表规定。

18.签订合同

18.1中标人应在中标通知书发出之日起五日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。逾期未签订合同的视为放弃中标资格，招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

第六章 建筑工程施工合同

合肥裕丰花市房屋漏水维修工程合同

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：合肥裕丰物业投资有限公司    

承包人（全称）：                                

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 合肥裕丰花市房屋漏水维修工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：合肥裕丰花市房屋漏水维修工程 。
2.工程地点： 合肥市屯溪路70号  。

3.工程立项批准文号：/       。

4.资金来源：自筹       。

5.工程内容：合肥裕丰花市房屋漏水维修工程   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：招标文件规定的所有工程范围  

二、合同工期
计划开工日期：年月日。（以开工令为准）

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：   天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（一）现浇面屋面工艺要求：

    1、清理屋面破损筒瓦、底瓦，2、基层处理，3、底瓦座浆，4、底瓦、筒瓦恢复5、现有马头墙破损维修。

备注：瓦乙供（甲方提供指定摆放地点，乙方负责搬运、安装等）

 （二）小瓦屋面工艺要求：

   1、清理屋面小瓦，2、更换屋面板：厚度1cm-1.2cm；3、铺设SBS：厚度4mm，抗冻-10摄氏度；4、挂瓦条：中距12cm,宽度3cm，厚度3cm；5、小瓦：底瓦薄一点，小头朝下，盖瓦厚一些，大头朝下；6、檐口瓦。

备注：瓦乙供（甲方提供至指定摆放地点，乙方负责搬运、安装等）

（3） 大瓦屋面维修工艺要求：

   1、清理屋面大瓦，2、更换屋面板：厚度1cm-1.2cm，3、铺设SBS：厚度4mm，抗冻-10摄氏度；4、挂瓦条：中到中25cm,宽度3cm，厚度3cm，5、更换大瓦

备注：瓦乙供（甲方提供至指定摆放地点，乙方负责搬运、安装等）

（4） 平顶屋面维修工艺要求：

1、基层处理，2、涂刷基层处理剂，3.铺设SBS，厚度4mm,4.铺防水保护层（碎石混凝土）
三、承包方式：

按照招标文件规定：采取包工包料、包工期、包安全、包文明施工、包质量，由中标单位承包。中标单位采购供应的材料需经招标人确认后方可进场使用。

四、质量标准

工程质量符合合格标准。

五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                                  (¥              元)；（含税）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同       。

六、项目经理

承包人项目经理                          （身份证号码：                     ）
七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，具有同等法律效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、工程验收标准及质量要求：

1、工程验收标准：按设计文件、国家和行业规范组织验收。

2、质量要求：质量要求须达到国家、行业规范及设计文件要求。对于达不到上述质量要求的，承包方须无条件进行修复或返工处理，直到达到质量合格要求。

十、双方责任

<一>甲方责任

1、在乙方进场施工前做好相关申报工作。

2、积极与工程建设方进行工程协调工作。

3、甲方应积极予以配合整个工程，建设方要求工程部分变更，甲方应负责提供设计变更，所发生费用由甲方承担，影响工期可以顺延。

4、甲方应按时组织工程的综合验收。

5、法律、法规规定的其他责任。

<二>乙方责任

1、乙方严格按照招标文件施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

2、对属于乙方责任的工程质量问题，乙方负责无偿修理和返工，由此而造成的损失，由乙方承担。

3、工程施工过程中直至竣工，乙方须接受甲方单位的监理，并按规范程序进行施工和报验。

4、乙方自购的施工所用的工程材料应符合国家有关质量标准。 本项目由中标人采购供应的材料，必须经招标人确认后方可进场使用。

5、乙方应做到文明施工、安全施工，,并服从甲方安全管理规定，若因自身原因造成施工不当或设备损坏，乙方应负责修复，并承担因此产生的费用，同时承担因设施或设备损坏造成的直接损失。

6、在质保期内负责所施工内容的维修和保养工作。

7、工程应在合同约定的工期内完成，工程实体完工经甲方初验合格后7日内，乙方提供两套完整的工程竣工资料申报竣工验收；验收过程中发现的需完善部分，无正当理由应在14日内整改完毕；竣工验收合格后14日内报送结算。在审计的过程中，所缺资料均应在7日内办理完毕。以上工作中标单位需要按要求完成，若乙方未按期完成以上工作，甲方或监理单位有权下发书面通知要求整改，并有权要求乙方承担因此产生的违约责任。

8、乙方应开具正规发票，如因乙方原因无法开具正规发票，一切后果均由乙方自行承担。

9、乙方项目经理在项目实施期应认真在岗履责，若项目经理长期不履行职责，甲方有权要求更换项目经理或给予经济处罚。

十一、违约责任

1、双方在合同履行期间，如一方违约，给另一方造成损失，由违约方按实际损失给予对方经济赔偿。

2、乙方违约责任：工程应在合同约定的工期内完成，每延期一天，乙方支付甲方2000元/天违约金，延期竣工超过7日的，甲方有权解除合同，并没收履约保证金。根据合同第十条.<二>.7款要求，乙方在接到甲方或监理单位下发的限期整改通知单后，仍未在规定的时间内完成的，每延期一天，乙方支付甲方总合同价款的万分之五的违约金；违约金最高限额为合同价款的5%；延期竣工超过25日的，甲方有权解除合同，并没收履约保证金。对于已完成的工程量达到合同验收条件的，按实给予结算；达不到合同验收条件的，不予结算并按实际损失给予甲方经济赔偿，赔偿款可以依据具有相应资质的造价事务所出具的损失造价单从工程款中直接扣除。同时列入招投标黑名单，限制其今后参加甲方招标项目投标。

3、对于达不到国家、行业规范及设计文件要求的，乙方须无条件进行修复或返工处理，直到达到质量合格要求。一旦发生该条违约，甲方有权停止支付所有工程款项，不退还履约保证金。

十二、安全文明施工

１、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

十三、其他

1、乙方应按照招标文件的要求组织施工，若现场施工时不能达到投标文件的要求，甲方有权按照评标办法中相应条款的分值扣除工程总价相应的百分比。若造成损失的，按实际损失承担。

2、甲方、乙方各派一名负责人现场协调和施工。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

4、下列关于本项目的招投标材料及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方的投标文件（3）乙方的服务承诺（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

5、双方发生纠纷不能协商一致的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十四、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十五、签订地点

本合同在         合肥          签订。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订书面补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十七、合同生效

本合同自           签字并盖章                   生效。

十八、合同份数

本合同一式  肆   份，均具有同等法律效力，发包人执  贰  份，承包人执  贰  份，

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：           

地  址：                     地  址：        
邮政编码：                     邮政编码：   
法定代表人：                           法定代表人：             
委托代理人：                           委托代理人：             
电  话：                   电  话：     
传  真：                   传  真：     
电子信箱：                                 电子信箱：   
开户银行：                   开户银行：   
账  号：                       账  号：            
第二部分  通用合同条款

详见《建设工程施工合同(示范文本) 》(GF-2013-0201)中通用合同条款

第三部分　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：/                ；

资质类别和等级：/               ；

联系电话：  /              ；

电子信箱：/                ；

通信地址：    /            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：/                 ；

资质类别和等级：/               ；

联系电话：   /              ；

电子信箱：/                    ；

通信地址：    /            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /     。
1.1.3.9 永久占地包括：                   /     。

1.1.3.10 临时占地包括：                  /     。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市公共资源交易条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
    １、本合同协议书

　　２、中标通知书

　　３、投标书及其附件

　　４、本合同专用条款

　　５、本合同通用条款

　　６、技术标准和要求

　　７、图纸

8、已标价工程量清单

9其他合同文件

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：            。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期3天前（执行通用条款）             。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /         。

发包人是否提供支付担保：           /         。

发包人提供支付担保的形式：        /            。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸     。

承包人需要提交的竣工资料套数：      2套    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担          。

承包人提交的竣工资料移交时间：   按建设主管部门及建设单位要求  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   按建设主管部门及建设单位要求  。

（6）承包人应履行的其他义务：1、 按甲方要求按时进入现场，保证工期的顺利完成。2、负责对本合同指定范围、要求进行装修，按照甲方要求有序堆放材料、场地清扫及垃圾清运等工作。3、装修过程中出现的事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。4、现场按照甲方相关要求及规定做好文明施工，材料的堆放应有序，严禁在道路、通道堆放任何材料。5、严格服从裕丰物业投资有限公司相关管理规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：            ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：              ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                ；

通信地址：                               ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 负责现场一切事宜。 
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

主体结构、关键性工作的范围：          /          。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    不允许        。
其他关于分包的约定：      /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /                   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          提供        
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    承包人向发包人提交履约保证金作为本合同附件，形式、金额及期限执行招标文件。

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：               /           。

关于工程奖项的约定：                    /           。

4.2 隐蔽工程检查

4.2.1承包人提前通知招标人隐蔽工程检查的期限的约定：    共同检查前48小时（执行通用条款）   。

招标人不能按时进行检查时，应提前   24（执行通用条款）  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48（执行通用条款）      小时。
5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合主管部门及各项规范要求。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：     执行通用条款                   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    执行通用条款             。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  符合主管部门及各项规范要求。
5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 随进度款同比支付。

5.2 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责，其费用由承包人在措施费中考虑。

5.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、环保和施工噪音管理等手续：必须遵守所在地有关规定，服从行业管理。承包人自行办理，其费用由承包人在措施费中考虑，包含在合同价款内。
5.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工移交前由承包人负责，费用已经包含在合同价款内。

5.5施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责施工场地及周围地上地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，其费用由承包人在措施费中考虑。

5.6施工场清洁卫生的要求：符合主管部门对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求。

5.7双方约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。总包单位的各种机具设备、设施的基础、临时道路、水电管线等，在工程后期，对总体施工或其他方面有不利影响的应及时自行拆除、改造、清场。

6. 材料与设备

6.1材料与工程设备的保管与使用

6.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1） 材料按照总价的  /  %计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的  /  %计取保管费；此费用仅计取税金。

（2）到货时间与《发包人供应材料设备一览表》不一致的，保管费用不予调整。  

（3）开工前承包人提交材料需求明细计划；每种材料进场批次不超过2批。

（4）发包人按照承包人提交的计划供应材料；当材料出现短缺时，承包人必须至少提前一周以书面通知发包人； 

（5）发包人供应的材料由承包人负责按相关规定检验，合格后方可用于工程；承包人未按规定检验造成的后果由承包人负责。

（6）发包人供应材料的检验检测费用由承包人在合同价款的投标报价中考虑，不再另行计取；若发包人自行检验的，须提供检验报告，检验费用从合同价款中扣除。 

（7）因承包人计划不周造成增加费用由承包人承担，工期不予顺延。

（8）因承包人原因造成发包人供应材料超供的，如不能退货，该部分材料归承包人所有，其价款由发包人直接从工程款中扣除，承包人另赔偿发包人材料价款  /  %作为管理费用；可以退货的，退货产生的费用由承包人承担，承包人另赔偿发包人材料价款  /  %作为管理费用。 

（9）发包人供应的材料数量为图纸用量。

（10）发包人材料供应不及时影响关键线路工程施工的，工期顺延。

（11）发包人供应的材料进入现场即视为供应到位，由承包人负责卸货入库等其他工作，费用由承包人在合同价款中考虑，不再另行计取。

6.2样品

6.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  无条件按发包单位要求报送 。
6.3 施工设备和临时设施

6.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人承担（执行通用条款）     。

7. 变更

7.1变更的范围

关于变更的范围的约定：          执行通用条款                   。

7.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

7.2.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价。

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。
7.2.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第10.4.1.1条计算；
3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
8. 合同价格、计量与支付

8.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：           /                 。

风险费用的计算方法：                /                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /              。

2、总价合同。

      付款方式：本项目无预付款，工程竣工验收合格后，决算经招标方审核后付至合同总价的95%，余款5%留作质保金，质保期满后无息支付。
总价包含的风险范围：  人工、材料、机械费用的市场价格变化，除不可抗力以外的其它风险；      。

风险费用的计算方法：      投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取    。

风险范围以外合同价格的调整方法：     见补充条款       。

3、其他价格方式：            /                         。
9.竣工结算

9.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   承包人应在工程竣工验收合格后28天内（执行通用条款）。

竣工付款申请单应包括的内容：         执行通用条款     。

9.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批 （执行通用条款）       。

发包人完成竣工付款的期限：     发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。（执行通用条款）    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款       。

9.3最终结清

9.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内（执行通用条款）。 

9.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到承包人提交的最终结清申请单后14天内（执行通用条款）     。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付（执行通用条款）。

10. 缺陷责任期与保修

10.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 2年 ，质保期内，若现场出现装修质量问题需维修，承包人应在接到发包人通知之日起3日内到现场予以维修完毕，否则，每延期一天按罚款200元/天处理。
10.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留质量保证金                  。

10.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /              ； 

（2）   5  %的工程款；（以最终审计价为准）

（3）其他方式:   /         。

10.2.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /                           。

关于质量保证金的补充约定：              /             。

10.3保修

10.3.1 保修责任

工程保修期为： 2年 ，质保期内，若现场出现装修质量问题需维修，承包人应在接到发包人通知之日起3日内到现场予以维修完毕，否则，每延期一天按罚款200元/天处理。
10.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   2小时。
11. 违约

11.1 发包人违约

11.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                /              。

    11.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方协商解决  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方协商解决     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方协商解决   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      双方协商解决      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方协商解决       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方协商解决  。

（7）其他：    双方协商解决     。

11.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   5（执行通用条款） 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

11.2 承包人违约

11.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：              。

11.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。_发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。       
11.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人逾期竣工5天以上；不按约定时间开工超过3天；因承包人原因造成的工程质量不合格无法修复且协商不成的。以上几种情形，发包人有权单方解除合同，并要求承包人赔偿损失   。。


发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     由承包人承担         。

12. 不可抗力

12.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。
12.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 7（执行通用条款） 天内完成款项的支付。

13. 保险

13.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险（执行通用条款）。

13.2 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员（执行通用条款）  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：             。

13.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       执行通用条款          。

14. 争议解决

14.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /   。  

14.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。
选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。

其他事项的约定：                  /                   。

14.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

14.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2)   种方式解决：

（1）向        合肥         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地       人民法院起诉。

15. 补充条款 

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。

15.1人员及职责

15.1.1发包人委派的发包人代表或监理发包人代表（以下简称“发包人代表”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。

15.1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

15.1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。

15.1.4发包人如需更换发包人代表须提前7天书面通知承包人。

15.1.5承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表书面同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。

15.1.6承包人委派             (身份证号码：           ) 经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。
15.1.7承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

15.1.8承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。

15.1.9承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。

15.1.10参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。

15.1.11承包人一旦更换项目经理，即构成违约，承包人须支付发包人合同价款1%违约金。如因工作需要确需更换项目经理，须提前14天书面通知发包人，并征得发包人书面同意；更换后的项目经理资历、水平不得降低。

15.1.12承包人提交发包人的任何文件，都被认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

15.2变更与调整

15.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

15.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。

15.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。

15.2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励。

15.2.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

15.2.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。

15.2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

15.2.8未经发包人代表书面批准，承包人不得对工程进行任何变更。

15.3分包与配合

15.3.1承包人进行工程分包的，应遵守通用条款第38条的规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。

15.3.2发包人分包的专业工程范围如下： 

（1）             /             
（2）              /            
15.3.3发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。

15.3.4发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的  / %作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：

（1）乙方承担总包责任所发生的费用。

（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。

（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。

（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。

（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。

（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。

（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

15.3.5配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：

（1）        所有其他工程                 
（2）                                     
15.3.6对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人   /  万元作为承包人承担配合工作的配合费用。

15.3.7凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。

15.4结算

15.4.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。

15.4.2水电费的结算：

（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。

（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价（税前）中扣除。如现场未能装表计量，则在决算时按审定价7‰扣除。

（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。

15.4.3发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的   /   %计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的   /   %计取保管费；此费用仅计取税金。

15.4.4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。

15.4.5对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

15.4.6对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分。本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况。

15.4.7对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。
第七章 投标文件格式

裕丰花市房屋漏水维修工程

投

标

文

件

                 投标人：                      

     年     月    日

一．开标一览表

	项 目 名 称
	裕丰花市房屋漏水维修工程

	项目编号
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部

	最终投标价格

单位：元
	小写              大写                      



	付款方式响应情况
	

	工期响应情况
	


投标人公章：                                           

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3、请将此表与投标文件正本一起放入投标袋中，切勿装订。

                           二．投标函

致：合肥裕丰物业投资有限公司
根据贵方裕丰花市房屋漏水维修工程的第            号招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供施工服务的最终投标报价见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,承诺配备施工服务所需的设备和技术。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：                                  

电    话：                       传    真：                 

投标人公章                     

日    期：                      

三、报价书

	      屋面类型
	        维修单价
	      维修间数
	    维修总价

	     小瓦屋面
	
	
	

	     大瓦屋面
	
	
	

	        总价
	


四．有关证明文件

招标文件所要求的有关证明材料、项目经理部人员组成及相关证书

五．投标授权书

本授权书声明：本单位授权             （投标人代表姓名、职务）代表本单位参加贵方裕丰花市房屋漏水维修工程（项目编号：           ）投标，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人代表（签字）：              性别：       身份证号：                  
投标人公章：                    
日     期：      年    月    日

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工。

2、投标文件中须附开标之日前半年内连续三个月投标单位为其缴纳社保的证明材料，具体可通过下述形式之一：

⑴社保局官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录（基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面）截图打印件，并加盖投标人公章；

⑵社保局的书面证明材料；

⑶其他经评委会认可的证明材料。

3、法人代表投标的，无须提供社保缴纳证明材料。

六、其他资料

施工方案、保修方案等
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